АДМИНИСТРАЦИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ДИГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 22.01. 2013г. №9 г. Дигора**

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р и в соответствии с Постановлением И.о. Главы администрации №8 от 18.01.2013 «Об утверждении сводного перечня первоочередных муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (приложение. 1), предоставляемых администрацией Дигорского района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Дигорского района.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Дигорского района - digora.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дигорского района Гагулати М.А.

И.о. Главы администрации Туаев С.С.

**Дигорского района**

Приложение 1

к постановлению и.о. Главы администрации  
 Дигорского района № 9 от 22.01.2013г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде органами местного  
самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной  (муниципальной) услуги, предоставляемой в Дигорском районе | | | Ответственные исполнители | | | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления, организациями, участвующими  в предоставлении муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
| I этап\* | II этап\* | | | III этап\* | | | IV этап\* | | V этап\* | |
| 1. | 2. | | | **3.** | | | 4. | 5. | | | 6. | | | 7. | | 8. | |
| **I. Услуги в сфере образования и науки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | | Управление образования администрации Дигорского района | | | | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011г. | | | до июля 2012 г. | | | до 1 января 2013 г. | | до 1 января 2014 г. | |
| **II. Услуги в сфере здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | | МБУЗ «Дигорская ЦРБ» | | | | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | | | до июля 2012 г. | | | до 1 января 2013 г. | | до 1 января  2014 г. | |
| 3. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | | МБУЗ «Дигорская ЦРБ» | | | | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января  2011 г. | | | до июля 2012 г. | | | до 1 января 2013 г. | | до 1 января 2014 г. | |
| **III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | | Отдел архитектуры и строительства администрации Дигорского района | | | | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января  2011 г. | | | до июля 2012 г. | | | до 1 января 2013 г. | | - | |
| 5. | | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Отдел архитектуры и строительства администрации Дигорского района | | | до 1 декабря  2010 г. | | | | до 1 января  2011 г. | | до июля 2012 г. | | | до 1 января  2013 г. | | - | | |
| IV. **Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Отдел архитектуры и строительства администрации Дигорского района | | | до 1 декабря  2010 г. | | | | до 1 января  2011 г. | | | до июля 2012 г. | | до 1 января  2013 г. | | - | | |
| 7. | | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Отдел архитектуры и строительства администрации Дигорского района | | | до 1 декабря  2010 г. | | | | до 1 января  2011 г. | | | до июля 2012 г. | | до 1 января  2013 г. | | до 1 января  2014 г. | | |
| 8. | | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Отдел земельных отношений администрации Дигорского района | | до 1 декабря 2010 г. | | | | до 1 января  2011 г\* | | | до июля 2012 г. | | | до 1 января  2013 г. | | до 1 января 2014 г. | |

\* Сроки реализации указаны в соответствии с приложением №2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.