РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

ДИГОРСКИЙ РАЙОН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОТ 08 НОЯБРЯ 20129Г.,№392**

**Г.ДИГОРА**

**Об утверждении муниципальной Программы по пожарной безопасности учреждений образования Дигорского района РСО - Алания на 2020-2022** **годы**

В целях обеспечения пожарной безопасности и приведения в надлежащее состояние учреждений образования Дигорского района РСО-Алания **постановляю:**

1.Утвердить муниципальную Программу по пожарной безопасности учреждений образования Дигорского района РСО-Алания на 2020-2022 годы (далее - Программа) (приложение 1).

2.Финансовому управлению администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район (Бибаева Ф.В.) предусмотреть в бюджете района на 2020-2022 года денежные средства на выполнение мероприятий муниципальной Программы в размере 7845,0 тыс.рублей на пожарную безопасность.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район по безопасности Корнаева Т.А., начальника управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район КорнаеваВ.Б.

Глава администрации местного

самоуправления муниципального

образования Дигорский район М.Д.Кодзасов

Приложение 1

к постановлению Главы АМС МО Дигорский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Дз.Кодзасов

от 08.11.2019г.,№392

Муниципальная программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дигорского района на 2020-2022 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по пожарной безопасности в Дигорском районе |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2.Федеральный закон №69-ФЗ от 21.09.1994г. «О пожарной безопасности». |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район |
| Исполнители Программы и ответственные лица. | Заместитель Главы АМС МО Дигорский район по безопасности Корнаев Т.А. Начальник Управления образования АМС МО Дигорский район Корнаев В.Б. ИО начальника управления АМС МО Дигорский район Бибаева Ф.В. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ АМС МО Дигорский район Муриев М.Т. Руководители учреждений получатели бюджетных финансовых средств района. |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования Дигорского района. Задачей Программы является реализация государственной политики и требований законодательных и иных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности в |

|  |  |
| --- | --- |
|  | учреждениях образования направленных на защиту от возможных пожаров, аварий и других опасностей для здоровья и жизни обучающихся, посетителей и обслуживающего персонала. |
| Сроки реализации | 2020-2022 гг. |
| Объем и источники финансирования | Средства, выделенные из районного бюджета, средства, выделяемые республиканскими министерствами. |
| Ожидаемые результаты | Повышение пожарной безопасности учреждений образования снижение расходов при возникновении пожаров, аварийных Ситуаций, травматизма и гибели людей, сокращение государственных расходов и получение социально-экономического эффекта. |

Муниципальная Программа по пожарной безопасности учреждений образования Дигорского района на 2020-2022 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (т.р.) ПБ | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| МКОУ СОШ №1 г.Дигора | | | | |
| 1 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 200,0 |
| 2 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Установка ограждения на кровле |  | 300,0 |  |
| 4 | Приобретение огнетушителей | 30,0 |  |  |
| 5 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ СОШ №2 г.Дигора | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  | 200,0 |  |
| 3 | Установка ограждения на кровле |  | 400,0 |  |
| 4 | Приобретение огнетушителей | 30,0 |  |  |
| 5 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ ООШ №3 г.Дигора | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 100,0 |
| 3 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 4 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ ООШ с.Урсдон | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ СОШ с.Карман | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  | 180,0 |  |
| 3 | Приобретение огнетушителей | 30,0 |  |  |
| 4 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ ООШ с.Синдзикау | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической | 60,0 60,0 | | 60,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пожарной сигнализации |  |  |  |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ ООШ №1 с.Дур-Дур | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  | 200,0 |  |
| 3 | Приобретение огнетушителей | 30,0 |  |  |
| 4 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  | 200,0 |  |
| 3 | Приобретение огнетушителей | 30,0 |  |  |
| 4 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ ООШ с.Мостиздах | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКОУ СОШ ст.Николаевская | | | | |
| 1 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  | 100,0 |  |
| 2 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Приобретение огнетушителей |  |  | 30,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| ВСЕГО по школам: | | 750,0 | 2300,0 | 1005,0 |
| МК ДОУ д/с №1 «Дюймовочка» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МК ДОУ д/с №2 «Красная шапочка» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МК ДОУ д/с №3 «Карапуз» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 150,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МК ДОУ д/с №4 «Буратино» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МК ДОУ д/с №5 «Улыбка» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 150,0 |
| 3 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МК ДОУ д/с №6 «Ручеек» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 100,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МК ДОУ д/с №7 «Березка» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 100,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МК ДОУ д/с №8 «Колосок» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 100,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МК ДОУ д/с №9 «Калинка» | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 100,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МК ДОУ д/с №10 «Аленушка» | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  |  | 100,0 |
| 4 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| Всего по детским садам: | | 652,5 | 900,0 | 1422,5 |
| МКУ ДО ДЮСШ | | | | |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 3 | Стрелец - Мониторинг |  |  | 7,5 |
| МКУДОСЮН | | | | |
| 1 | Противопожарная обработка деревянных чердачных конструкций |  | 250,0 | 100,0 |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |
| 3 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| 5 | Стрелец - Мониторинг | 7,5 |  |  |
| МКУ ДО ДДТ | | | | |
| 1 | Приобретение огнетушителей |  | 30,0 |  |
| Всего по дополнительному образованию: | | 127,5 | 460,0 | 227,5 |
| ИТОГО: | | 1530,0 | 3660,0 | 2655,0 |